**海防村至闸东村供水管线连接工程劳务采购项目询价函**

**各受邀报价单位：**

目前闸东村整体存在水压偏低，村总管进口处水压为 1.2 公斤，末稍处 0.7 公斤，严重影响 居民生活用水。经现场踏勘，海防村总管末梢（末梢供水压力 3.2 公斤）与闸东村总管末梢连接，可增加闸东村供水管网水压和供水量。现对本项目的劳务进行询价，具体内容如下：

**一、询价项目**

海防村至闸东村供水管线连接工程劳务采购项目

**二、主要工作内容**

1、完成海防村至闸东村供水管线牵引劳务工作，包括但不限于场地清理、牵引施工、热熔连接、泥浆制作及外运、恢复现场等一切内容。

2、投标人投标前可自行勘察现场，熟悉现场实际情况，以获得一切可能影响其投标报价的直接资料。

3、本项目的**PE管**由招标人提供，其余劳务人员、机械设备及必要的辅材均由中标人负责。

4、作业过程中，乙方应加强人身安全、消防安全、文明生产教育，落实人身、消防安全防护措施，做到安全生产、文明施工，如发生人身、财产、消防安全等事故，造成直接或间接损失，均由投标人承担全部责任和后果。

5、中标单位应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，以及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷及青苗补偿等发生费用和损失，由投标人自行考虑在投标总价中，结算时不作调整。

6、本工程涉及的有关人身、财产保险及第三方责任险等均由投标人自行负责，保险期间至缺陷责任期满，保险等相关费用均包含在投标总价中。

**三、工期：暂定15天，**具体时间根据招标人要求。

**四、质量要求：满足招标人要求。**

**五、投标单位资质及要求：**

1、具备独立法人资格和**市政公用工程施工总承包贰级及以上资质**；

2、拟选派项目负责人具有**市政公用工程专业二级及以上注册建造师，同时具备建筑施工企业安全生产考核合格证（B证）；**

3、符合相关法律、法规规定的其他要求。

**六、最高限价：**4.2万元，具体详见报价清单，费用包含人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、各项保险等所需的全部费用。报价超过最高限价的为无效投标。

**七、投标文件的编制及装订**

1、投标文件由：①资格审查文件、②商务报价文件共二部分组成；

①资格审查文件含企业营业执照复印件、企业资质证书、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书（如有）、拟派负责人资格证书等；②商务报价文件含投标函、报价清单；复印件均须加盖公章。

2、投标人应准备叁份投标文件。

3、投标文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价文件”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 商务报价文件”。

4、投标文件的 “资格审查文件”、“商务报价文件”各自装订成册。

**特别提示：“商务报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。**

**八**、 **投标保证金：**

本项目设置投标保证金：人民币1000元整（电汇），必须将投标保证金从基本账户汇出（招标人指定收款人：南通海润水务有限公司有限公司；账号：32001647438052500601；开户行：中国建设银行股份有限公司南通三余支行），同时将电汇、转账或网银凭证以及基本户相关材料带至开标现场核查，未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。

**九、履约保证金：**

1、本项目履约保证金为合同价的10%，履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前缴纳，履约保证金形式为转账，中标人凭“中标通知书”和“履约保证金缴纳凭证”，在中标通知书发出后15日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。 2、合同到期后，招标人无息向中标人返还履约保证金。 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

**十、确定方式：**

1、符合本项目资格要求的投标人须于2025年4月17日上午9点前将有效的企业营业执照复印件和法定代表人授传委托书到招标人处报名，或将上述扫描件发送至以下邮箱455954248@qq.com报名，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。报名地点：通州湾自来水公司三楼308室；

2、投标文件密封递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年 4月18日上午10:00前，投标单位需在此之前将投标文件邮寄或送达，逾期送达的不予接收。地点为：通州湾示范区政务中心向南300米，通州湾自来水公司三楼会议室。注：如为邮寄，须充分考虑邮件送达时间。

**3、评标办法：一次性报价最低标价法，若投标人不足三家或经评审后有效投标人不足三家时，招标人有权采用竞争性谈判确定中标单位。**

4、确定单位后，我公司将按《中华人民共和国民法典》的规定与中标者签订正式合同，付款方式：工程完工验收合格后一次性付清，每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增值税专用税务发票。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

**十一、联系方式**

招标单位名称：南通海润水务有限公司

地址：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区政务中心向南300米

联系人：罗女士

电话：15051262800

2025年 4 月15日

**附件： 一、询价响应投标函**

（招标人名称） ：

1. 根据已收到的 项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写） 元[¥(小写)　　　 元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。

贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖公章及法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

**投标人联系方式： （必填）**

日期： 年 月 日

**授权委托书或法定代表人身份证明**

**（一）授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件及委托代理人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

**(二)法定代表人身份证明**

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别： 年龄： 职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人：(盖单位章)

年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**